## Slide 1
Progress Modernisasi SIN-BNN
Jakarta, 18 September 2017
Implementasi Modernisasi Aplikasi SIN
Badan Narkotika Republik Indonesia

## Slide 2
Summary Activities
ID | Activity | Target Date | Status
1 | Development (Back end & Mobile Apps) |  | 
 | Back end Membuat Mobile Membuat sub menu pemberantasan Membuat sub menu pemberdayaan masyarakat membuat sub menu rehabilitasi Membuat sub menu pencegahan C) API Base api bidang rehabilitasi Base api bidang pencegahan Base api bidang hukum dan kerjasama Base api bidang puslitdatin Base api bidang pemberdayaan masyarakat | 23-27 Okt 2017 23-27 Okt 2017 23-27 Okt 2017 | DONE DONE DONE
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki

## Slide 3
Detail Activities Back end
Tanggal | Kegiatan | Status
23 Okt 2017 | Fix View font color, wording consistent Function edit dan add berantas kasus | On progress Done
24 Okt 2017 | membuat modal untuk tambah data tersangka pada tabs pendataan LKN Membuat halaman dan fungsi forgot password | Done Done
25 Okt 2017 | fix input select file, modal form Fungsi index, edit, add pada pendataan pemusnahan ladang ganja | Done Done
26 Okt 2017 | menambahkan modal aset barang fix view modal tambah tersangka, barang bukti narkotika, prekursor, dan non narkotika Fungsi index, edit, add pada pendataan TPPU | Done Done Done
27 Okt 2017 | Fix view form add dan edit direktorat advokasi, memasukan data index dir wastahti, intelijen. Fungsi add, edit tersangka dan barang bukti | Done Done Done
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 4
Detail Activities API
Tanggal | Kegiatan | Status
23 Okt 2017 | Base api bidang rehabilitasi | Done
24 Okt 2017 | Base api bidang pencegahan | Done
25 Okt 2017 | Base api bidang hokum dan kerjasama | Done
26 Okt 2017 | Base api bidang puslidatin | Done
27 Okt 2017 | Base api bidang pemberdayaan masyarakat | Done
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 5
Detail Activities Mobile
Tanggal | Kegiatan | Status
23 Okt 2017 | Merapihkan slide menu | Done
24 Okt 2017 | Membuat tampilan menggunakan listview | On Progress
25 Okt 2017 | Form input penanganan kasus narkoba | Done
26 Okt 2017 | Membuat sub menu pemberantasan Membuat sub menu pemberdayaan masyarakat Membuat sub menu rehabilitasi | Done Done Done
27 Okt 2017 | Membuat sub menu pencegahan Edit tampilan login dan forgot password Membuat search penangangan kasus narkoba | Done Done On Progress
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 6
Next Week Activities
No | Kegiatan | Target | Status
1. | Membuat Form index, add, edit pada dir diseminasi | 30 Okt – 3 Nov 2017 | On Progress
2. | Fungsi bidang pencegahan | 30 Okt – 3 Nov 2017 | On Progress
No | Kegiatan | Target | Status
1. | Membuat form tambah untuk penanganan kasus narkoba | 30 Okt – 3 Nov 2017 | On Progress
WEB SIN
Mobile
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.

## Slide 7
Next Week Activities
No | Kegiatan | Target | Status
1. | Validasi API | 30 Okt – 3 Nov 2017 | On Progress
API
Notes: ----- Meeting Notes (12/15/16 18:26) -----
- memanfaatkan momentum pengangkatan manager
- utk training hyperion, finance, SCM -> selain undang manajer (Sumber-Daya dan Perencanaan Data), next batch utk Operator
- kirim .doc ke Pak arif -> u/ SOP
- kasih nama ke Pak Irvan/ Pak Arief u/ bantu entry Keuangan : Cecep + (1org lagi)
----- Meeting Notes (12/15/16 20:36) -----
*PIC u/ pengumpulan data inventory -> Okki
----- Meeting Notes (1/6/17 15:36) -----
jumat, meeting lanjutan pembahasan integrasi.